# Propuestas de implementación para la toma de datos y el despliegue del clasificador en distintos nodos

Comparación entre caracterización consciente del hardware, normalización relativa y entrenamiento específico por nodo

Proyecto Hyperion

Diseño e Implementación de un Agente en Espacio de Usuario para la Gestión Dinámica de Frecuencia (DVFS) en Sistemas Heterogéneos mediante Modelos Ligeros de Machine Learning

| Autores | Yeison Adrian Caceres Torres y Ricardo Andres Perez Porras |
| --- | --- |
| Director | Gilberto Javier Diaz Toro, Ph.D. |
| Institución | Universidad Industrial de Santander — Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática |
| Propósito | Documento de discusión metodológica y decisión de arquitectura experimental |
| Fecha | Julio de 2026 |

Documento elaborado a partir del plan de trabajo aprobado, el estado real del subsistema de telemetría y el plan de implementación de la plataforma experimental.

# Contenido

1. Propósito y pregunta de decisión

2. Restricciones del plan aprobado y del estado actual

3. Distinción entre generalización estadística, portabilidad y repetibilidad

4. Fundamentos comunes a las tres alternativas

5. Propuesta A — Modelo global con caracterización explícita del hardware

6. Propuesta B — Modelo global con features relativas al hardware

7. Propuesta C — Modelo específico por nodo y pipeline reproducible

8. Comparación integral

9. Implicaciones para entrenamiento, predicción y control DVFS

10. Alcance, amenazas y evidencia necesaria

11. Recomendación metodológica

12. Plan de implementación y ruta de validación

13. Preguntas que deben cerrarse con el director

14. Conclusiones

15. Anexo A. Contratos de datos comunes

16. Anexo B. Experimentos mínimos para comparar alternativas

17. Fuentes internas revisadas

# 1. Propósito y pregunta de decisión

Este documento compara tres formas de organizar la toma de datos, el entrenamiento y el despliegue del clasificador compute-bound / memory-bound cuando el proyecto dispone de más de un nodo o desea repetir la solución en hardware diferente.

Las dos primeras alternativas intentan construir un único modelo capaz de funcionar en varios nodos. La tercera sostiene que el artefacto portable no debe ser el modelo entrenado, sino el pipeline completo de caracterización, recolección, construcción de features, entrenamiento, validación y despliegue.

Pregunta central

¿Debe Hyperion buscar un clasificador único que transfiera entre nodos, o debe tratar cada nodo como un dominio experimental propio y repetir en él un pipeline estandarizado para producir un modelo local?

La respuesta afecta directamente el alcance del proyecto, el número de nodos requeridos, la forma de crear las etiquetas, las features que deben entrar al modelo, la validez de las conclusiones y la cantidad de trabajo experimental necesaria.

# 2. Restricciones del plan aprobado y del estado actual

## 2.1 Restricciones del plan aprobado

La salida del clasificador es binaria: compute-bound o memory-bound.

La caracterización debe realizarse mediante telemetría de bajo nivel y bajo distintos estados de frecuencia.

El modelo debe ser supervisado, ligero y compatible con inferencia de baja latencia.

El agente opera en espacio de usuario y aplica políticas DVFS discretas.

La evaluación principal se realiza con tiempo, energía, EDP y overhead.

El alcance formal se define como intra-nodo y sobre un único nodo heterogéneo.

El propio plan aclara que no se pretende desarrollar un modelo universal de optimización energética.

Esta última restricción es decisiva: un estudio cross-node puede incorporarse como extensión o análisis comparativo, pero no debe presentarse como requisito implícito del plan original sin acordar una ampliación del alcance.

## 2.2 Estado real del subsistema

El harness C++17 existente resuelve la mecánica de medición, pero todavía no es una plataforma completa de campañas ni un pipeline de Machine Learning.

| Componente | Estado actual | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Launcher y workload | Funcionales; baseline/telemetry por repetición | Base reutilizable |
| Perf | Instructions, cycles, cache references y cache misses por cgroup | Eventos actuales suficientes para un baseline |
| RAPL | Snapshots acumulados y deltas exportados | Requiere validez explícita por lectura |
| Dataset | samples.csv mezcla muestras CPU/energía/GPU | No debe entrenarse directamente |
| Features | No existe vista formal por ventana | Debe construirse windows.csv/features.parquet |
| Labels | Asignados por kernel; existe cache_sensitive | Debe alinearse con clasificación binaria |
| Campañas | Ejecución manual | Faltan manifiestos, preflight y validador |
| GPU | NVML opcional y global | No existe atribución suficiente por kernel |

El código actual, por tanto, debe endurecerse antes de utilizar sus salidas como dataset formal. Esta necesidad es independiente de cuál de las tres alternativas se seleccione.

# 3. Generalización, portabilidad y repetibilidad: conceptos que no deben confundirse

## 3.1 Generalización estadística

En aprendizaje supervisado, generalizar significa rendir correctamente sobre observaciones no utilizadas durante el entrenamiento, pero pertenecientes al dominio que el conjunto de entrenamiento representa. Por ejemplo, un modelo entrenado en el nodo A puede generalizar a nuevas corridas, tamaños o kernels del mismo nodo si el diseño experimental cubrió adecuadamente ese dominio.

## 3.2 Transferencia cross-node

Transferir un modelo del nodo A al nodo B es un problema más exigente. No solo cambian las muestras: puede cambiar la distribución completa de las features, la semántica efectiva de algunos eventos PMU, la jerarquía de caché, la topología NUMA, el rango de frecuencia, el comportamiento de HWP, la compilación nativa y la respuesta de los kernels a la memoria.

Por ello, un modelo puede generalizar bien dentro de un nodo y fallar al trasladarse a otro. Esa falla no significa que el algoritmo de ML sea incorrecto; significa que existe cambio de dominio.

## 3.3 Portabilidad del sistema

La portabilidad del sistema es la capacidad de ejecutar el software y repetir el procedimiento en otro nodo. Un pipeline puede ser portable aunque el modelo entrenado no lo sea.

## 3.4 Repetibilidad del pipeline

La repetibilidad propuesta consiste en aplicar en cada nodo el mismo protocolo versionado:

preflight del nodo → caracterización de hardware → calibración de kernels y tamaños → campaña de telemetría → construcción de features → entrenamiento local → validación local → serialización del modelo → despliegue del agente

Afirmación técnicamente correcta

No es correcto afirmar que un modelo nunca puede entrenarse para transferir entre nodos. Sí puede intentarse. Lo correcto, dado el alcance y la evidencia disponible, es afirmar que esa transferencia no debe asumirse ni prometerse sin demostrarla experimentalmente en una diversidad suficiente de hardware.

# 4. Fundamentos comunes a las tres alternativas

## 4.1 Clasificación binaria y ventanas temporales

Las tres alternativas mantienen dos clases: compute_bound y memory_bound. Las ventanas de transición, ambiguas o inválidas se representan mediante sample_status y no como clases adicionales.

## 4.2 Datos crudos y features derivadas

Los contadores acumulados deben transformarse mediante deltas por ventana:

Δinstructions = instructions[t] - instructions[t-1] Δcycles = cycles[t] - cycles[t-1] Δcache_refs = cache_refs[t] - cache_refs[t-1] Δcache_misses = cache_misses[t] - cache_misses[t-1] IPC = Δinstructions / Δcycles MPKI = 1000 × Δcache_misses / Δinstructions MissRate = Δcache_misses / Δcache_refs IPS = Δinstructions / Δtime

## 4.3 Ground truth

La etiqueta por kernel debe considerarse una hipótesis de control, no una verdad universal. Cada configuración debe verificarse en el nodo real, especialmente cuando el working set, la caché y la frecuencia pueden cambiar el régimen observado.

Los workloads homogéneos sirven para caracterización y entrenamiento inicial.

Los workloads multifase requieren marcadores de inicio y fin de fase para crear etiquetas por ventana.

Los marcadores se usan en entrenamiento y evaluación controlada, pero no durante la predicción real.

Las ventanas que cruzan una frontera se marcan transition y se excluyen del entrenamiento base.

## 4.4 Calidad experimental

Cgroup limpio y recursos delegados.

Afinidad y NUMA controlados.

Frecuencia solicitada y observada registradas.

Warmup suficiente.

Orden de ejecución aleatorizado.

Ratio time_running/time_enabled aceptable.

Sin presión de ring buffer ni pérdida de muestras.

Timeouts y restauración automática del estado DVFS.

Datos crudos, metadata y pipeline versionados.

# 5. Propuesta A — Modelo global con caracterización explícita del hardware

## 5.1 Idea

Esta alternativa busca entrenar un único modelo para varios nodos utilizando dos fuentes de información: telemetría dinámica de cada ventana y descriptores explícitos del hardware donde se obtuvo la muestra.

x = [ IPC, MPKI, MissRate, IPS, stall ratios, LLC_size, memory_bandwidth_reference, compute_throughput_reference, core_count, threads_per_core, frequency_range, NUMA_nodes, ... ] y = compute_bound ¦ memory_bound

## 5.2 Caracterización previa del nodo

Antes de tomar el dataset se construye un perfil del hardware. Este perfil no se limita al nombre comercial de la CPU; debe describir capacidades observables y relevantes.

| Grupo | Variables posibles | Uso |
| --- | --- | --- |
| Topología | Sockets, cores, threads, NUMA | Contexto de paralelismo y colocación |
| Caché | L1, L2, LLC y sharing | Calibrar working sets |
| Frecuencia | Driver, HWP, turbo, min/base/max | Interpretar estados DVFS |
| Memoria | Ancho de banda sostenible y latencia | Describir capacidad del subsistema |
| Cómputo | Throughput de referencia e IPC de referencia | Describir capacidad del core |
| PMU | Eventos soportados y mapeo | Verificar comparabilidad |
| Energía | Dominios RAPL disponibles | Definir evaluación EDP |

## 5.3 Caracterización previa de los kernels

En cada nodo se ejecuta una mini-campaña para determinar qué tamaños y configuraciones producen realmente el régimen esperado. El mismo nombre de kernel no garantiza el mismo régimen en todos los nodos.

Probar varios tamaños de problema.

Observar sensibilidad del tiempo frente a frecuencia.

Verificar IPC, MPKI, miss rate y, si existe, memoria stall ratio.

Seleccionar configuraciones con comportamiento estable.

Registrar configuraciones ambiguas sin forzar una etiqueta.

## 5.4 Entrenamiento

Los datos de todos los nodos se combinan. Los splits deben reservar nodos completos para prueba; una división aleatoria de ventanas no demuestra transferencia.

Fold 1: entrenar nodos B, C, D → probar nodo A Fold 2: entrenar nodos A, C, D → probar nodo B ...

## 5.5 Predicción

En un nodo nuevo se construye primero su hardware profile. El modelo recibe la telemetría de la ventana junto con los descriptores del perfil. No se reentrena necesariamente, pero depende de que el hardware nuevo esté representado razonablemente por los nodos usados durante el entrenamiento.

## 5.6 Alcance

Adecuado si el proyecto dispone de varios nodos realmente diversos.

Permite estudiar interacciones entre telemetría y capacidades de hardware.

Apunta a transferencia cross-node explícita.

Exige ampliar el alcance formal del trabajo y aumentar sustancialmente la campaña.

## 5.7 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Representa explícitamente diferencias de hardware. | Necesita suficientes nodos para aprender interacciones. |
| Puede explicar por qué cambia la frontera compute/memory. | Con pocos nodos, las features de hardware favorecen sobreajuste. |
| Permite análisis de importancia de hardware. | Aumenta dimensionalidad, complejidad y riesgo de colinealidad. |
| Puede transferir mejor que usar solo contadores crudos. | Un nodo fuera del rango observado sigue siendo un dominio desconocido. |
| Conecta con Roofline y la caracterización del nodo. | Requiere validar semántica de PMU y microbenchmarks por arquitectura. |

## 5.8 Riesgo principal

Riesgo metodológico

Con dos o tres nodos, el modelo puede memorizar diferencias entre nodos en lugar de aprender una relación general. El número de muestras por ventana no reemplaza el número de plataformas independientes.

# 6. Propuesta B — Modelo global con features relativas al hardware

## 6.1 Idea

Esta alternativa no introduce directamente todas las especificaciones del nodo como variables. En cambio, calibra cada nodo y transforma las métricas de la ventana en valores relativos a referencias locales.

IPC_relative = IPC_window / IPC_reference_node MPKI_relative = MPKI_window / MPKI_reference_node MissRate_relative = MissRate_window / MissRate_reference_node

## 6.2 Perfil de calibración

Cada nodo produce un perfil compacto, por ejemplo:

{ "compute_reference": { "ipc_p95": 3.10, "ips_p95": 7.8e10 }, "memory_reference": { "mpki_p95": 41.2, "miss_rate_p95": 0.62 }, "stability": { "repetitions": 5, "cv_pct": 3.4, "accepted": true } }

## 6.3 Uso del P95

El percentil 95 se propone como una referencia alta menos sensible a una única observación extrema que el máximo. No basta con calcularlo: la calibración debe cumplir un criterio de estabilidad entre repeticiones, por ejemplo un coeficiente de variación menor o igual al 5 %.

## 6.4 Entrenamiento

Cada muestra se transforma utilizando el perfil del nodo donde fue recolectada. Después se combinan los datasets normalizados de varios nodos y se entrena un modelo global.

La comparación experimental mínima debe incluir un baseline con conteos o métricas sin normalizar y otro con features normalizadas, evaluados dejando nodos completos fuera.

## 6.5 Predicción

Para usar el modelo en un nodo nuevo se ejecuta una calibración local no supervisada o controlada. El modelo no necesita un dataset etiquetado completo de ese nodo, pero sí necesita sus referencias.

## 6.6 Alcance

Adecuado para un estudio de transferencia entre nodos con un número moderado de plataformas.

Reduce diferencias de escala, pero no garantiza equivalencia semántica de eventos PMU.

Requiere una fase de calibración antes del despliegue en cada nodo.

Puede presentarse como una hipótesis experimental, no como portabilidad garantizada.

## 6.7 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Menor dimensionalidad que la propuesta A. | La calidad depende de benchmarks de calibración adecuados. |
| Evita usar hostname o modelo de CPU como atajo. | Un ratio comparable no corrige eventos con semántica distinta. |
| Puede funcionar con menos nodos que un modelo hardware-aware completo. | La referencia puede cambiar por compilación, temperatura o configuración. |
| Permite desplegar sin reetiquetar un dataset completo. | Necesita calibración estable y versionada por nodo. |
| La hipótesis puede evaluarse mediante ablación. | Puede eliminar información útil o introducir ratios inestables. |

## 6.8 Limitaciones concretas

GEMM ingenua no garantiza un IPC máximo.

STREAM mide ancho de banda sostenible, no necesariamente miss rate máximo.

Los ratios pueden superar uno y deben manejarse sin recorte automático.

La normalización puede reducir cambio de escala, pero no elimina domain shift.

Una calibración local sigue siendo dependencia del hardware.

# 7. Propuesta C — Modelo específico por nodo y pipeline reproducible

## 7.1 Idea

Esta alternativa parte de una afirmación más conservadora: el modelo entrenado se considera parte de la configuración del nodo. Cuando se cambia de nodo, se repite el pipeline completo y se genera un nuevo modelo.

Nodo A: perfil A → datos A → features A → modelo A → agente A Nodo B: perfil B → datos B → features B → modelo B → agente B

## 7.2 Qué es lo que se generaliza

No se pretende que los parámetros del modelo A funcionen sin cambios en B. Lo reusable y portable es:

el código de telemetría;

el preflight;

los manifiestos de campaña;

el protocolo de caracterización;

el esquema de datos;

el constructor de features;

los criterios de calidad;

el procedimiento de entrenamiento y selección;

la integración del modelo serializado con el agente.

## 7.3 Generalización que sí debe demostrar cada modelo local

Un modelo local no debe memorizar corridas. Debe generalizar dentro del nodo a:

nuevas repeticiones;

nuevos intervalos temporales;

tamaños de problema no usados directamente en entrenamiento;

kernels o secuencias multifase reservados para prueba;

variación controlada de frecuencia e hilos incluida en el dominio experimental.

## 7.4 Entrenamiento

Cada nodo ejecuta una campaña de caracterización y entrenamiento propia. Las divisiones se realizan por run_id y, cuando sea posible, por workload completo. El modelo final se serializa junto con el node_profile, las features y la versión del pipeline.

## 7.5 Predicción

El agente carga únicamente el modelo aprobado para el nodo donde se ejecuta. Si cambia el hardware, la microarquitectura, el conjunto de eventos o la compilación de forma relevante, el sistema debe invalidar el modelo o exigir una nueva campaña.

## 7.6 Alcance

Es la alternativa más alineada con el alcance formal de un único nodo.

Permite repetir el proyecto en otros nodos sin afirmar universalidad del modelo.

Convierte la portabilidad en una propiedad del pipeline y no del predictor.

Reduce la ambición científica cross-node, pero fortalece la validez interna y reproducibilidad.

## 7.7 Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Metodológicamente conservadora y defendible. | Exige recolectar datos y entrenar en cada nodo. |
| Alineada con el alcance intra-nodo aprobado. | Mayor costo operativo al desplegar en muchos nodos. |
| Evita depender de equivalencia perfecta entre PMU. | No produce un único artefacto predictivo universal. |
| Permite calibrar tamaños, etiquetas y DVFS localmente. | La actualización del hardware exige reentrenamiento. |
| Facilita trazabilidad y depuración. | Necesita automatización madura para que repetir el pipeline sea práctico. |

## 7.8 Argumento central

Tesis metodológica

Para el alcance actual, el resultado más sólido no es demostrar que un modelo único funciona en cualquier nodo. Es demostrar que un pipeline reproducible puede caracterizar un nodo, producir un dataset válido, entrenar un modelo local de baja latencia e integrarlo en un agente DVFS con resultados medibles de EDP.

# 8. Comparación integral de las alternativas

| Criterio | A. Hardware explícito | B. Valores relativos | C. Modelo por nodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefacto común | Modelo global + perfil hardware | Modelo global + calibración local | Pipeline; modelo local |
| Nodos requeridos | Varios y diversos | Al menos 2; mejor 3+ | Uno por estudio; repetible |
| Calibración en nodo nuevo | Perfil completo | Referencias compactas | Campaña y entrenamiento completos |
| Dataset etiquetado nuevo | No necesariamente | No necesariamente | Sí |
| Riesgo de domain shift | Medio-alto | Medio | Bajo dentro del nodo |
| Complejidad metodológica | Alta | Media-alta | Media |
| Alineación con plan | Baja sin ampliación | Media como extensión | Alta |
| Conclusión defendible | Transferencia si se demuestra | Transferencia normalizada si se demuestra | Reproducibilidad del pipeline |
| Costo de despliegue | Bajo tras entrenar | Medio por calibración | Alto por reentrenamiento |
| Riesgo de sobreprometer | Alto | Medio | Bajo |

## 8.1 No son alternativas totalmente excluyentes

La propuesta C puede ser la arquitectura principal y las propuestas A o B pueden evaluarse como experimentos secundarios. Por ejemplo, se pueden entrenar modelos locales y, adicionalmente, probar si un modelo normalizado transfiere entre dos nodos. Si falla, el resultado sigue siendo útil porque demuestra la necesidad del entrenamiento local.

## 8.2 Jerarquía de afirmaciones

| Nivel | Afirmación | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 | El pipeline funciona en un nodo. | Campaña, modelo local y agente evaluados |
| 2 | El pipeline puede repetirse en otro nodo. | Segunda ejecución completa reproducible |
| 3 | Un modelo local generaliza dentro de su nodo. | Splits por corridas/workloads |
| 4 | Features normalizadas transfieren entre nodos. | Prueba cross-node con nodos completos fuera |
| 5 | El modelo es portable a hardware no observado. | Diversidad de plataformas mucho mayor |

# 9. Implicaciones para entrenamiento, predicción y control DVFS

## 9.1 Entrenamiento

| Alternativa | Entrada | Etiqueta | Split recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Telemetría + hardware profile | Compute/memory | Leave-one-node-out |
| B | Features normalizadas | Compute/memory | Leave-one-node-out |
| C | Features locales | Compute/memory | Group split por run/workload |

## 9.2 Predicción

| Alternativa | Requisito en despliegue | Comportamiento ante nodo nuevo |
| --- | --- | --- |
| A | Perfil completo compatible | Usa modelo global; riesgo fuera de distribución |
| B | Calibración local estable | Usa modelo global con ratios |
| C | Modelo local aprobado | No predice hasta entrenar el nodo |

## 9.3 Política DVFS

En las tres alternativas conviene separar el clasificador de la política. El clasificador predice el régimen; la política usa la clase, la frecuencia actual, las capacidades del nodo y reglas de histéresis para decidir la acción.

telemetría → features → clasificador compute/memory → filtro temporal / histéresis → política local del nodo → frecuencia o rango solicitado

Incluso si existiera un clasificador global, la política DVFS difícilmente debería usar frecuencias absolutas universales. La traducción de 'nivel alto/medio/bajo' a P-states, rangos o EPP debe pertenecer al adaptador local.

# 10. Alcance, consideraciones y amenazas a la validez

## 10.1 Número de nodos

Miles de ventanas de dos nodos no equivalen a miles de nodos. La unidad independiente para estudiar generalización de hardware es el nodo o la microarquitectura, no cada fila temporal.

## 10.2 Semántica de eventos PMU

La normalización numérica no corrige automáticamente que cache-misses o stalled-cycles se implementen de forma distinta. El pipeline debe registrar eventos soportados y limitar las comparaciones a un subconjunto compatible.

## 10.3 Compilación

La opción -march=native puede generar binarios distintos en cada nodo. Para estudiar transferencia se debe decidir entre un binario común compatible o compilación local registrada. Para modelos por nodo, la compilación local es aceptable siempre que forme parte del perfil y de la reproducibilidad.

## 10.4 Etiquetas y circularidad

Las features no deben convertirse en la única regla que crea las etiquetas. El ground truth debe apoyarse en diseño controlado, marcadores de fase y sensibilidad a frecuencia.

## 10.5 Nodo compartido

La carga externa puede afectar memoria, LLC, temperatura y energía incluso si el cgroup está limpio. El preflight y la validación deben tratar la convivencia como amenaza de primer orden.

## 10.6 Generalización temporal

Un modelo local también puede caducar. Cambios de kernel, firmware, BIOS, driver, compilador o configuración del nodo deben activar una verificación o reentrenamiento.

# 11. Recomendación metodológica

Recomendación principal

Adoptar la propuesta C como arquitectura oficial del proyecto: modelo específico por nodo y pipeline reproducible. Evaluar la propuesta B como experimento adicional de transferencia, sin convertirla en requisito de éxito. Reservar la propuesta A para trabajo futuro o para un estudio con más nodos.

## 11.1 Justificación

1. El plan aprobado limita formalmente la validación a un nodo y no busca un modelo universal.

2. La semántica y escala de la telemetría dependen del hardware y de la configuración.

3. El número probable de nodos no es suficiente para aprender interacciones de hardware con garantías.

4. La caracterización local de kernels ya es necesaria para producir etiquetas válidas.

5. El pipeline repetible constituye una contribución de ingeniería y metodología defendible.

6. Un experimento cross-node normalizado puede añadirse sin comprometer el objetivo principal.

## 11.2 Formulación recomendada para el director

Propuesta de redacción

El proyecto desarrollará un pipeline reproducible de caracterización, adquisición de telemetría, construcción de features, entrenamiento y despliegue de modelos ligeros específicos por nodo. La portabilidad se evaluará a nivel del pipeline y de los contratos de datos. Como análisis complementario, se estudiará si una representación normalizada por calibración local permite transferir un clasificador entre los nodos disponibles, sin asumir que dicha transferencia será universal.

## 11.3 Qué no debe afirmarse

Que el modelo generaliza a cualquier nodo HPC.

Que dos nodos demuestran portabilidad universal.

Que cache-misses tiene semántica idéntica en todas las arquitecturas.

Que un kernel siempre pertenece a la misma clase.

Que la normalización elimina completamente el domain shift.

# 12. Plan de implementación y ruta de validación

## 12.1 Capa común obligatoria

1. Corregir el esquema binario de etiquetas y separar sample_status.

2. Crear manifests de campañas y metadata completa.

3. Construir preflight y restauración segura de DVFS.

4. Implementar timeouts, cgroup limpio y rechazo de run_id duplicado.

5. Crear la vista por ventanas con deltas y features.

6. Agregar marcadores de fase para workloads multifase.

7. Implementar validador automático de corridas.

8. Versionar schemas, pipeline y perfiles de nodo.

## 12.2 Implementación de la propuesta C

1. Caracterizar el nodo objetivo.

2. Calibrar tamaños y configuraciones de kernels.

3. Ejecutar campaña piloto.

4. Congelar protocolo local.

5. Recolectar dataset local.

6. Entrenar y validar modelos con splits por grupo.

7. Seleccionar modelo ligero y serializarlo.

8. Integrar el modelo con el agente.

9. Evaluar EDP y overhead.

## 12.3 Experimento complementario de la propuesta B

1. Repetir el pipeline en un segundo nodo.

2. Generar referencias estables en ambos nodos.

3. Construir features absolutas, derivadas y relativas.

4. Entrenar A y probar B; entrenar B y probar A.

5. Comparar macro F1, balanced accuracy y calibración.

6. Documentar si la normalización reduce o no la pérdida cross-node.

## 12.4 Condición para explorar la propuesta A

Solo debería explorarse como modelo principal si se dispone de una cantidad y diversidad de nodos suficientes para separar entrenamiento, validación y prueba por plataforma, y si el alcance ampliado es aprobado.

# 13. Preguntas que deben cerrarse con el director

1. ¿La contribución principal será un modelo transferible o un pipeline reproducible con modelos locales?

2. ¿El uso de varios nodos es parte del alcance formal o una validación complementaria?

3. ¿Cuántos nodos concretos estarán disponibles y qué tan diferentes son?

4. ¿Se acepta que el éxito principal sea intra-nodo y que cross-node sea exploratorio?

5. ¿Se acepta recalibrar y reentrenar al desplegar en un nodo nuevo?

6. ¿Qué nivel de automatización se espera para el entrenamiento local?

7. ¿Qué eventos perf son obligatorios y cuáles opcionales?

8. ¿Se conservará la compilación nativa por nodo o un binario común?

9. ¿Qué criterios cuantitativos definirán transferencia exitosa?

10. ¿La primera contribución puede limitarse a CPU antes de incorporar GPU?

# 14. Conclusiones

Las tres alternativas son técnicamente posibles, pero no tienen el mismo costo ni el mismo nivel de evidencia. Un modelo global con features de hardware exige una diversidad de nodos probablemente superior al alcance de un trabajo de pregrado. Un modelo global con valores relativos es más viable, pero sigue dependiendo de una calibración local y no garantiza que la semántica de la telemetría sea equivalente.

La estrategia más sólida para Hyperion es considerar el modelo como un artefacto local del nodo y el pipeline como el producto reproducible. Esto no elimina el concepto de generalización: cada modelo debe generalizar a nuevas corridas y cargas del dominio local. Lo que se evita es afirmar, sin evidencia suficiente, que los mismos parámetros aprendidos describen nodos con microarquitecturas diferentes.

La normalización relativa puede mantenerse como una hipótesis secundaria valiosa. Si transfiere, amplía el aporte del proyecto. Si no transfiere, respalda empíricamente la decisión de reentrenar por nodo. En ambos casos, el pipeline sigue siendo útil.

# Anexo A. Contratos de datos comunes

| Campo | Tipo | Uso en modelo |
| --- | --- | --- |
| run_id | string | No; trazabilidad |
| node_id | string | No en base |
| phase_id | integer | No |
| sample_status | enum | Filtro |
| label | compute/memory | Objetivo |
| IPC | float | Sí |
| MPKI | float | Sí |
| MissRate | float | Sí |
| IPS/CPS | float | Candidatas |
| Stall ratios | nullable float | Ablación |
| Features relativas | float | Propuesta B |
| Hardware profile | structured | Propuesta A |
| Frecuencia | float/metadata | Política y análisis |
| Energía | float/metadata | EDP y análisis |

# Anexo B. Experimentos mínimos para comparar alternativas

| Experimento | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E1: local A | Validar pipeline y modelo en nodo A | Baseline principal |
| E2: local B | Repetir pipeline en nodo B | Portabilidad del proceso |
| E3: A→B sin normalizar | Medir pérdida directa | Baseline cross-node |
| E4: A→B normalizado | Evaluar propuesta B | Efecto de ratios |
| E5: B→A normalizado | Confirmar simetría | Consistencia |
| E6: hardware-aware | Solo con nodos suficientes | Propuesta A |
| E7: leave-one-workload-out | Evitar reconocer kernels | Generalización local real |

# Fuentes internas revisadas

1. Plan de trabajo de grado aprobado: objetivos, marco conceptual, metodología, alcance y limitaciones.

2. Estado actual del subsistema de telemetría: arquitectura C++17, eventos perf, outputs y riesgos conocidos.

3. Plan de implementación de la plataforma experimental de telemetría — Fase 1: seguridad, matriz, preflight, calidad y post-procesamiento.

Este documento es una propuesta de decisión metodológica. Los valores concretos de umbrales, nodos, tamaños, frecuencias y eventos deben confirmarse durante la campaña piloto y con el director.